湖北省推广应用机动车销售

统一发票网络管理系统实施方案

为进一步加强机动车辆税收“一条龙”管理，提高车辆购置税纳税申报效率，优化纳税服务，省局组织开发了《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》，通过网络开具机动车销售统一发票，将开票信息用于机动车辆税收的纳税评估、车辆购置税纳税申报，实现“以票控税、协同管理、信息共享”。为确保该系统在全省全面推广应用，特制订本实施方案。

一、指导思想

以科学化、精细化管理为指导，以信息化管理为手段，建立行之有效的保障机制，确保《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》在全省按时上线、正常运行。

二、工作目标

通过全面推广应用《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》，达到规范车辆购置税纳税申报管理，优化机动车辆税收信息化管理，深化机动车辆税收“一条龙”管理，规范机动车辆销售市场秩序，加强数据分析，全面掌握机动车销售市场变动情况，进一步提高机动车辆税收征管质量的目标。

三、组织机构与职责分工

- 《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》推广应用工作由各级流转税管理部门和信息中心共同完成。该系统的推广应用工作由流转税管理部门牵头，负责《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》的组织协调、宣传培训以及相关岗位职责和工作流程的制定；信息中心负责搭建运行环境、进行系统初始化设置，提供技术保障；湖北航天信息公司负责系统客户端的调试和技术支持及培训。

四、实施步骤

《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》于2008年元月1日在全省全面运行。具体分三个阶段：

（一）组织准备阶段（2007年8月21日-10月7日）

1、由省局指定武汉市国家税务局组织人员开发《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》。开发工作分两步，第一步完成机动车销售统一发票的网络开具、CTAIS2.0系统的数据提取、车辆购置税征管部门直接使用开票信息、数据分析统计报表功能；第二步完成系统优化、“一条龙”管理异常发票和车辆VIN码比对功能、网络中断状态的脱机开票功能。

2、对《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》的功能进行内部检测，使之能实现业务需求，满足使用要求。

3、确定试点单位。确定武汉市、襄樊市、仙桃市国税局为《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》试点单位。

4、根据系统设计要求，采购小型机、应用服务器等设备，搭建试点阶段和全省正式上线运行环境。

5、组织《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》培训工作。分两期：第一期（9月10日-9月12日）全省市州级国税部门师资培训；第二期（9月13日-9月23日）试点单位机动车经销商软件操作培训。

6、做好全省推广应用《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》的宣传动员工作。

（二）试点运行阶段（2007年10月8日-12月31日）

1、2007年10月7日前，试点单位使用该系统的机动车辆经销商联通INTERNET网络和开通VPDN业务。

2、由省局信息中心搭建正式运行的环境，试点单位完成新系统初始化设置工作，于2007年10月8日正式上线进行试运行。

3、对系统功能进行跟踪，及时解决试运行中存在的问题，对试运行工作进行总结，提出系统优化的方案。

（三）推广运用阶段（2007年12月1日-2008年元月1日）

1、做好机动车经销商的宣传动员工作，完成相关角色的人员培训工作。

2、做好系统安装、调试及初始化设置工作。

- 3、于2008年1月1日起，全省正式上线运行。

- 4、跟踪运行情况，及时解决运行中存在的问题，根据存在的问题制定措施，并完善相关办法和操作规程，对运行情况进行总结。根据运行实际情况，针对系统存在的不足，及时提出业务需求和工作建议，不断优化系统。

五、工作要求

- （一）统一思想，加强领导

- 推广应用《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》是一项涉及面广、创新性的系统工程。是机动车经销商应用网络开票，各级国税部门共享信息，提高机动车辆生产、销售、使用各环节的数据比对，落实科学化、精细化管理的重要载体。各地一定要充分认识推广应用《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》的重要性和必要性，自觉把思想统一到省局的要求上来，增强责任感和使命感。各地要成立由分管流转税的领导为组长，流转税和信息中心相关部门人员参加的推广应用专班，负责该系统的推广应用工作的组织领导、宣传培训、工作协调、巡查监督和跟踪管理，解决运行工作中出现的重大问题。相关部门应明确分工，确定专人，加强配合，确保该系统推广应用工作的顺利开展。

- （二）做好宣传，培训到位

- 各地要加强对《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》的宣传工作，争取纳税人的支持和理解，确保该系统客户端于互联网络联通和开通VPDN功能，以保证该系统推广应用的需要。要协助做好系统上线后客户端初始化设置、打印机调试等工作，并制定行之有效的应急工作措施，不因推行该系统影响纳税人的正常经营。同时，做好纳税人辅导培训工作。各地要摸清经销商的基本情况，制定培训计划，切实采取措施培训到位，提高培训质量，确保机动车经销商能用、会用、用好该系统，发挥该系统的效能。

- （三）密切配合，上下沟通

各地相关部门要密切配合、加强协调，做好相关工作日志，积极有效地开展工作。同时，为了加强上下沟通，各地要建立传递反馈机制，省局将在内网上设置相关的信息传递反馈窗口，广泛汇集各地推广应用《湖北省机动车销售统一发票网络管理系统》中存在的问题及建议。以便及时组织相关部门制定工作措施，指导各地开展工作。各级相关部门也要指定专人收集下级反映的各种问题，对问题进行研究处理，重大问题及时向上级对口部门反映，尽量把各类问题解决在萌芽状态之中，确保该系统正常运行。